SmartMeds

Procjena iteracije

Verzija 1.0

Istorija revizije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Opis** | **Autor** |
| 03.04.2024. | 1.0 | Procjena iteracije 1.0 | Ivana Jugović |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Područje primjene 4

1.3 Definicije, akronimi i skraćenice 4

1.4 Pregled 4

2. Postignuti ciljevi iteracije 4

3. Sprovođenje plana iteracije 4

4. Ocjene rezultata 4

5. Promjene plana 4

6. Potrebne izmjene urađenog 4

Procjena iteracije

# Uvod

Dokument *Procjena iteracije* opisuje aktivnosti odrađene u sklopu iteracije, koje su ujedno definisane u dokumentu Plan iteracije. Ovim dokumentom osvrće se na svrhu, područje primjene, pregled same iteracije. Sadrži rezime odrađenog, ocjenu rezultata, te eventualne promjene plana i potrebe za izmjenama odrađenog.

## Svrha

Svrha *Procjene iteracije* je svojevrsan uvid u trenutno stanje projekta. Odgovara se na pitanja koji probleme je rješavan, koji zadaci su bili predviđeni za izradu i da li su i kako su odrađeni.

## Područje primjene

Dokument *Procjena iteracije* koristi se u svrhu praćenja projekta od strane različitih aktera. Menadžer projekta ima uvid u plan razvoja projekta, podjelu zadataka, kao i u to ko su zaduženi za date zadatke i koje vrijeme je predviđeno i koje je utrošeno za izradu. Članovi tima imaju uvid u zadatke koji su izvršeni i koji još uvijek nisu.

## Definicije, akronimi i skraćenice

Sve definicije, akronimi i skraćenice biće detaljno objašnjeni u dokumentu Rječnik.

## Pregled

U nastavku dokumenta dat je detaljan pregled postignutih ciljeva iteracije, načina sprovođenja plana iteracije, zatim ocjena rezultata. Takođe date su i informacije o temi promjene plana i potrebe za izmjenom urađenog.

# Postignuti ciljevi iteracije

Cilj iteracije 1.0 je bio analiza problema, odnosno analiza domena problema, postavljanje smjernica, kao i vizije iz ugla naručioca sistema. Zadatak je podijeljen na manje podzadatke, tim je organizovan. Sve što je navedeno u *Planu iteracije 1.0* je uspješno urađeno. Vođenjem evidencije o utrošenom vremenu na Redmine sistemu dobijena je informacija da je izrada zahtijevala 19 sati, što spada u predviđeni rok koji je bio postavljen na 20 sati.

# Sprovođenje plana iteracije

Zadaci planirani u iteraciji 1.0 su odrađeni, te je to evidentirano i na Redmine sistemu za monitoring projekta.

# Ocjena rezultata

Iteracije 1.0 smatra se uspješno obavljenom. Članovi tima su pojedinačno ali i timski uspjeli realizovati postavljene zadatke. Rok za završetak ove iteracije bio je 2.4.2024. tako da je sve planirano obavljeno u predviđenom roku.

# Promjena plana

Članovi tima su uspjeli da izvrše svoje zadatke koji su im dodijeljeni planom iteracije 1.0.

# Potrebne izmjene urađenog

Nema potrebe za izmjenom urađenih zadataka i dokumenata.