SmartMeds

Procjena iteracije

Verzija 1.0

Istorija revizije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Opis** | **Autor** |
| 23.05.2024. | 1.0 | Procjena iteracije 4.0 | Ivana Jugović |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Područje primjene 4

1.3 Definicije, akronimi i skraćenice 4

1.4 Pregled 4

2. Postignuti ciljevi iteracije 4

3. Sprovođenje plana iteracije 4

4. Ocjene rezultata 4

5. Promjene plana 4

6. Potrebne izmjene urađenog 4

Procjena iteracije

# Uvod

Dokument *Procjena iteracije* opisuje aktivnosti odrađene u sklopu iteracije, koje su ujedno definisane u dokumentu Plan iteracije. Ovim dokumentom osvrće se na svrhu, područje primjene, pregled same iteracije. Sadrži rezime odrađenog, ocjenu rezultata, te eventualne promjene plana i potrebe za izmjenama odrađenog.

## Svrha

Svrha *Procjene iteracije* je svojevrsan uvid u trenutno stanje projekta. Odgovara se na pitanja koji probleme je rješavan, koji zadaci su bili predviđeni za izradu i da li su i kako su odrađeni.

## Područje primjene

Dokument *Procjena iteracije* koristi se u svrhu praćenja projekta od strane različitih aktera. Menadžer projekta ima uvid u plan razvoja projekta, podjelu zadataka, kao i u to ko su zaduženi za date zadatke i koje vrijeme je predviđeno i koje je utrošeno za izradu. Članovi tima imaju uvid u zadatke koji su izvršeni i koji još uvijek nisu.

## Definicije, akronimi i skraćenice

Sve definicije, akronimi i skraćenice biće detaljno objašnjeni u dokumentu Rječnik.

## Pregled

U nastavku dokumenta dat je detaljan pregled postignutih ciljeva iteracije, načina sprovođenja plana iteracije, zatim ocjena rezultata. Takođe date su i informacije o temi promjene plana i potrebe za izmjenom urađenog.

# Postignuti ciljevi iteracije

Cilj iteracije 4.0 je bio nastavak rada na specifikaciji i modelovanju, te su izrađeni klasni i domenski dijagram, sekvencijalni dijagrami i dijagram stanja. Zamisao je bila da se krene i sa modelovanjem šeme baze podataka, ali je dogovoreno da se to prenese u narednu, 5.0 iteraciju.

# Sprovođenje plana iteracije

Zadaci planirani u iteraciji 4.0 su odrađeni, te je to evidentirano i na Redmine sistemu za monitoring projekta.

# Ocjena rezultata

Iteracija 4.0 smatra se uspješno obavljenom. Rok za završetak ove iteracije bio je 10.5.2024. ali je tim produžio ovu iteraciju do 23.5. zbog velikog broja praznika, ispitnih rokova kao i odlaska studenata na elektrijadu.

# Promjena plana

Zadatak modelovanja šeme baze podataka odlučeno je da se radi u iteraciji 5.0 za koju je tim dogovorio da otpočne 24.5.2024.

# Potrebne izmjene urađenog

Nema potrebe za izmjenom urađenog posla.