# SEDMIČNI IZVJEŠTAJ

Period: 1.4-7.4.

PRETHODNA SEDMICA

U prethodnoj sedmici obrađena je analiza problema, urađeni su dokumenti koje analiza problema obuhvata. Nakon toga prešlo se na zadatak prikupljanja zahtjeva, podijeljeni su zadaci i urađen je dio prikupljanja zahtjeva koji se odnosi na izradu dokumenata: Zahtjevi zainteresovanih strana, Specifikacija softverskih zahtjeva, Plan upravljanja zahtjevima, Dopunska specifikacija i Rječnik.

NAREDNA SEDMICA

U narednoj sedmici planirano je da se izrade dva modela: model zahtjeva (requirement model) i model slučajeva korištenja (use-case model) koji se nalaze u sklopu zadatka prikupljanja zahtjeva. Nakon toga trebalo bi da se pređe na zadatak: specifikacija i modelovanje.

PROBLEMI

Članovi tima nisu naišli na probleme u toku prikupljanja zahtjeva.