# SEDMIČNI IZVJEŠTAJ

Period: 8.4-14.4.

PRETHODNA SEDMICA

U prethodnoj sedmici urađen je zadatak *Prikupljanje zahtjeva*, urađeni su dokumenti koje on obuhvata. Izrađeni su dokumenti: Zahtjevi zainteresovanih strana, Specifikacija softverskih zahtjeva, Plan upravljanja zahtjevima, Dopunska specifikacija i Rječnik, kao i modeli slučajeva korištenja (*Use-Case*) i model zahtjeva (*Requirement*).

NAREDNA SEDMICA

U narednoj sedmici zbog ispitnog roka, obim posla će biti smanjen, a planirano je da se krene sa izradom zadatka: *Specifikacija i modelovanje*, a u sklopu njega je izrada: model domena, klasni dijagram, dijagram stanja, dijagram aktivnosti i sekvencijalni dijagram, kao i dokumenti: Dokument softverske arhitekture, Specifikacija slučajeva korištenja, Plan razvoja softvera (projektni menadžer). Na ovom zadatku zbog ispitnog roka radiće se duže od nedjelju dana.

PROBLEMI

Članovi tima nisu naišli na probleme u toku prethodne sedmice. Nakon konsultacija sa profesorom došlo je do izmjene funkcionalnih zahtjeva, pa je to usporilo izradu Use-Case modela.